PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

RELATÓRIO

DE EMPREENDIMENTOS

JANEIRO ¦ 2026

Janeiro |

2024

EMPREENDIMENTOS 
EM IMPLANTAÇÃO

OBRAS EM ANDAMENTO

| lINHA 2-VERDE | METRô |

Implantação do Empreendimento
 Trecho Vila Prudente (exclusive) – Penha

| 8,0 km Extensão Operacional | 8,3 km Extensão de Implantação | 8 Estações |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

| TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) – PENHA |
| --- |
| Benefícios |  | Tecnologias |
| A implantação atende aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem o objetivo de distribuir a concentração de passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metrô e 11-Coral da CPTM. O trecho contará com estruturas de integração entre os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa facilitar o uso de diferentes modos. O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha proporcionará uma rota mais rápida e com menos transferências para os passageiros que vão da zona leste de São Paulo para a região central, região oeste e região sul da cidade. Esse novo caminho irá diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e Paraíso. |  | - Operação automatizada de trens; - Aquisição de novos trens; - Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens; - Portas de plataforma que se abrirão somente no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros; - Amortecedores na construção da via de passagem dos trens para atenuar as vibrações e ruídos; - Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. |
| Reduções |  |  |
| - Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,72 milhões; - Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 10,16 milhões; - Consumo de combustível: 15,6 milhões de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 73,68 milhões. |  |  |

Simulação Metrô – Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).

| Túnel de Via no Poço de VSE¹ Falchi Gianini |  | Estação Orfanato |
| --- | --- | --- |
| Laje de fundo, impermeabilização e revestimento secundário do túnel de via. |  | Estruturas de concreto do corpo da estação. |
| VSE¹ Madrid |  | Estação Santa Clara |
| Estruturas de concreto do poço. |  | Estruturas de concreto do corpo da estação. |
| VSE¹ Cestari |  | Túnel de Transição do Poço Capitão |
| Remoção dos resíduos do túnel falso. |  | Revestimento secundário do túnel. |

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE

| Estação Anália Franco |  | Túnel de transição da VSE¹ Coxim |
| --- | --- | --- |
| Revestimento secundário e estruturas de concreto do corpo da estação. |  | Impermeabilização e revestimento secundário. |
| Estação Vila Formosa |  | Complexo Rapadura |
| Impermeabilização da vala do acesso |  | Revestimento secundário da vala. |
| Estação Santa Isabel |  | VSE¹ João Prioste |
| Laje de fundo e estruturas de concreto do poço do corpo da estação. |  | Revestimento secundário do túnel. |

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE

| Estação Guilherme Giorgi |  | VSE¹ Júlio Colaço |
| --- | --- | --- |
| Revestimento secundário do túnel de acesso. |  | Escavação do Túnel direcional. |
| Estação Aricanduva |  | VSE¹ Soares Neiva |
| Estruturas de concreto do corpo da estação. |  | Vista do berço do arraste da tuneladora. |
| Estação Penha |  | Túnel de estacionamento da Vala Penha |
| Estrutura do mezanino do corpo da estação da CPTM. |  | Escavação do túnel de estacionamento. |

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE

| SHIELD – Avanço da Tuneladora |  |  |
| --- | --- | --- |
| Túnel de via - Tuneladora |  | Túnel de via – Via Permanente |
| Vista da roda de corte na chegada da tuneladora na VSE Soares Neiva. |  | Enchimento da via. |

| lINHA 2-VERDE | METRô |

Implantação do Empreendimento
 Trecho Penha (exclusive) – Dutra

| 5,8 km Extensão Operacional | 6,2 km Extensão de Implantação | 5 Estações |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

TRECHO PENHA (EXCLUSIVE) – DUTRA

Benefícios

Atendimento aos bairros de Penha e Tiquatira em São Paulo, Ponte Grande e Vila Augusta em Guarulhos, além de usuários das Linhas 12-Safira e Linha 13-Jade da CPTM, que se destinam à região da avenida Paulista ou à zona sul de São Paulo. Distribuição do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metrô, 11-Coral, 12-Safira e Linha 13-Jade da CPTM, que compõem a ligação radial do serviço metroferroviário. Distribuição dos fluxos de viagens de transporte coletivo por ônibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os vários eixos viários da região. Implantação de equipamentos de integração intermodal ao longo de todo o novo eixo, notadamente com o serviço de ônibus; e com seu traçado “em arco”, possui uma característica de ligação perimetral, proporcionando opções de deslocamento na malha metroviária que hoje são realizadas através de movimentação radial minimizando a saturação das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul.

Dados Simulação Metrô – Janeiro de 2024

| Estação Penha de França |  | VSE¹ Carlos Meira |
| --- | --- | --- |
| Escavação do poço do corpo da estação. |  | Escavação do poço. |
| VSE¹ Basuca |  |  |
| Escavação do poço. |  |  |

¹ - Ventilação de Saída de Emergência - VSE

| LINHA 15-PRATA | MONOTRILHO |

Implantação do Empreendimento 
Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego

| 19,1 km Extensão Operacional | 21,1 km Extensão de Implantação | 14 Estações | 2 Pátios |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

| TRECHOS EM IMPLANTAÇÃO IPIRANGA – VILA PRUDENTE JARDIM COLONIAL - JACU-PÊSSEGO |
| --- |
| Benefícios |  | Tecnologias |
| A implantação possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações. O sistema monotrilho reduz as desapropriações por estar em via elevada com suas vigas nos canteiros de avenidas. A implantação do sistema necessita de uma área menor para os acessos às estações. O sistema é amigável ao meio ambiente, possui estruturas leves e delgadas, não emite gases por utilizar tração elétrica e emite baixo nível de ruído por utilizar pneus. |  | - Operação automatizada de trens; - Passagem livre entre os carros; - Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens; - Portas de plataforma que se abrirão no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros; - Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado |
| Reduções |  |  |
| - Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,07 milhões; - Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 6,17 milhões; - Consumo de combustível: 9,49 milhões de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 44,68 milhões; - Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem entre São Mateus até a Região Central. |  |  |

Simulação Metrô – Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).

| Estação Boa Esperança |  | Estação Jacu-Pêssego |
| --- | --- | --- |
| Obra Civil – execução da estrutura de concreto do Edifício Técnico Operacional. |  | Obra Civil – execução da estrutura de concreto do mezanino do corpo da estação. |
| Pátio Ragueb Chohfi |  | Estação Ipiranga |
| Obra Civil – execução da estrutura de concreto do Bloco B. |  | Obra Civil – execução da estrutura do corpo da estação. |
| Trecho de Via – Jardim Colonial (exclusive) – Jacu-Pêssego |  | Trecho de Via – Vila Prudente (exclusive) – Ipiranga |
| Obra Civil – instalação das passarelas e regularização da laje do deck-switch. |  | Obra Civil – execução da monolitização das vigas-guia. |

| Material Rodante |  | Material Rodante |
| --- | --- | --- |
| Chegada do 16° trem da frota S (S43) no Pátio Oratório. |  | Interior do 16° trem da frota S (S43) no Pátio Oratório. |

| lINHA 17-OURO | M0notrilho |

Implantação do Empreendimento 
Trecho 1 - Aeroporto de Congonhas/ Washington Luís - Morumbi

| 6,7 km Extensão de Operacional | 8,3 km Extensão de Implantação | 8 Estações | 1 Pátio |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

| LINHA 17 - OURO TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUÍS - MORUMBI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Benefícios |  | Tecnologias |
| A implantação do trecho ligará o Aeroporto de Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 5-Lilás da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade. O trecho irá atender também à comunidade de Paraisópolis. A implantação do trecho contribui para a redução do transporte individual e proporcionará uma rota mais rápida e um caminho alternativo. O método construtivo do monotrilho reduz as desapropriações por ficar elevado e suas colunas estarem no canteiro central das avenidas. A previsão de demanda de passageiros indica que, quando a linha estiver operando completa em seus 3 trechos, será uma linha não pendular, ou seja, o fluxo de passageiros será constante nos dois sentidos. |  | - Operação automatizada de trens; - Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada; - Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens; - Portas de plataforma que se abrirão somente no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros; - Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. |
| Reduções |  |  |
| - Redução de emissão de poluentes: 226 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,32 milhões; - Redução de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 7,62 milhões; - Redução do consumo de combustível: 11,7 milhões de litros por ano, equivalentes a uma economia de R$ 55,17 milhões. |  |  |

Simulação Metrô – Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).

| Trecho de via |  | Estação Washington Luís |
| --- | --- | --- |
| Obra Civil – instalação do guarda corpo no trecho entre as estações Chucri Zaidan e Morumbi. |  | Sistemas – instalação dos bloqueios no mezanino. |
| Estação Aeroporto de Congonhas |  | Estação Brooklin Paulista |
| Obra Civil – execução da urbanização. |  | Material Rodante – testes dos trens N04 e N06 |
| Estação Vereador José Diniz |  | Estação Campo Belo |
| Sistemas – testes nos validadores dos bloqueios. |  | Obra Civil – arremate no piso da plataforma. |

| Estação Vila Cordeiro |  | Estação Chucri Zaidan |
| --- | --- | --- |
| Obra Civil – instalação do corrimão da escada fixa de acesso à plataforma. |  | Obra Civil – execução da urbanização do Acesso A |
| Estação Morumbi |  | Pátio Água Espraiada |
| Sistemas – instalação de sonofletores e câmeras nas plataformas. |  | Material Rodante – trem N09 em montagem no Bloco A. |

| Modernizações | 
| metrÔ |

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

|lINHA 1-aZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA|

MODERNIZAÇÃO CBTC

| Benefícios |  | Características do Contrato |
| --- | --- | --- |
| Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares; Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem; Reduzir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação; Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas. |  | - Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (Communication Based Train Control); - Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas; - Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem; - Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e institucionais. |
| Implantação |  |  |
| O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral. A situação atual nas linhas 1, 2 e 3 é: Linha 1-Azul: Iniciada a operação comercial do CBTC em Novembro/2022. Retirada de pendências em andamento. Linha 2-Verde: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020. Linha 3-Vermelha: Testes do sistema em execução. Testes dinâmicos nas vias e pátios em execução. |  |  |

| Modernizações | 
| metrÔ | 

implantação de 
portas plataforma 
| psd’s |

|lINHA 1-aZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA| |LINHA 15-PRATA|

IMPLANTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD |

CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DAS PORTAS L1, L2, L3 E L15

| LINHA 3-VERMELHA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estação Sé |  | Estação República |
| Fachadas das portas de plataforma em instalação. |  | Montagem iniciada. |
| Estação Anhangabaú |  |  |
| Obras de adequações civis nas plataformas em andamento. |  |  |

| ampliação | 
| metrÔ |

Estação São Joaquim 
da Linha 1-Azul

AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM DA LINHA 1-AZUL

A estação São Joaquim da Linha 1-Azul foi implantada em 1975 sob a Avenida Liberdade, junto à Rua. São Joaquim, por meio do método em vala a céu aberto, com plataformas laterais, mezanino de distribuição e acessos em ambos os lados da Avenida. Está localizada próxima a prédios residenciais, hospital e diversas escolas e universidades, que torna esta estação bastante carregada em períodos escolares. O número médio de entradas nessa estação, que em 1980 era de 19.600 passageiros por dia, atualmente atinge 51.600. A Linha 1-Azul fará, por meio da estação São Joaquim, integração com a Linha 6-Laranja que foi projetada para fazer a ligação da região norte da cidade de São Paulo à região central. Com a futura integração com a Linha 6-Laranja a previsão de demanda para a estação São Joaquim é de 203.180 passageiros por dia.

PLANTA DA NOVA ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM

| ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventilação e Saída de Emergência |  | Edifício Técnico Operacional |
| Ventilação Principal: montagem dos ventiladores na VSE 4.1. |  | Novo Edifício Técnico Operacional (ETO)/ Porão de cabos: montagem do bandejamento e lançamento dos cabos de 22kV. |
| Edifício Técnico Operacional |  | Edifício Técnico Operacional |
| Novo Edifício Técnico Operacional (ETO): instalações hidráulicas. |  | Novo Edifício Técnico Operacional (ETO): piso no elevador. |
| Ampliação das Plataformas e Mezanino |  | Ampliação das Plataformas e Mezanino |
| Saguão de Integração Oeste: escavação e concretagem dos blocos de fundação. |  | Plataforma Oeste (Jabaquara)/ Lado Norte: remoção do escoramento da laje. |

| IMPLANTAÇÃO |

| TÚNEL DE CONEXÃO | 
| metrÔ |

estação consolação da Linha 2-verde e Estação paulista da Linha 4-amarela

túnel de conexão complementar entre linha 2-verde (consolação)¦linha 4-amarela (paulista)

O Metrô de São Paulo está em fase de Implantação das Obras Civis e Sistemas do túnel de conexão complementar de acesso entre as Estações Consolação (Linha 2 – Verde) e Paulista (Linha 4 - Amarela), com extensão de aproximadamente 90m. O contrato de execução das obras civis e implantação de sistemas foi assinado em 29/11/2022 com o Consórcio Conexão Paulista/Consolação CTS.

planta e corte do túnel de conexão complementar entre as estações consolação e paulista ¦ área destacada

| INTERLIGAÇÃO ¦ LINHA 2-VERDE E LINHA 4-AMARELA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Interligação Estações Consolação (L2) e Paulista (L4) |  | Interligação Estações Consolação (L2) e Paulista (L4) |
| Túnel norte: escavação da cambota 72 concluída. |  | Túnel norte: tratamento do maciço da cambota 72. |
| Interligação Estações Consolação (L2) e Paulista (L4) |  | Interligação Estações Consolação (L2) e Paulista (L4) |
| Túnel norte: complemento de reforço superior do túnel em execução, na região do trecho de patamar de descanso. |  | Túnel sul: regularização das paredes do revestimento primário para início da impermeabilização. |